STP – אתר יד2

# תיאור המערכת:

אתר "יד2" הוא אתר לוחות מודעות שבו משתמשים יכולים לפרסם, לחפש ולצפות בפריטים שונים למכירה: דירות, רכבים, מוצרי יד שנייה, משרות, חיות מחמד ועוד.   
האתר מאפשר לבצע סינון לפי פרמטרים שונים (מיקום, מחיר, סוג מוצר וכו'), לשמור מודעות, ליצור קשר עם מפרסמים ועוד.

# מטרת הבדיקות:

לוודא את תקינות הפונקציונליות המרכזית של האתר, כולל מנוע החיפוש, תצוגת המודעות, תהליך סינון, והרשמה/התחברות של משתמש.

# לוחות זמנים:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| נושא | תאריך התחלה | תאריך סיום |
| איסוף דרישות וניתוח | 01.06.2025 | 02.06.2025 |
| כתיבת מסמכי STP/STD | 03.06.2025 | 05.06.2025 |
| ביצוע הבדיקות בפועל | 06.06.2025 | 10.06.2025 |
| הכנת STR והצגת מסקנות | 11.06.2025 | 12.06.2025 |

# סביבות הבדיקה:

- מערכת הפעלה: Windows 11  
- דפדפנים: Chrome 125, Firefox 124, Edge 124  
- מכשירים: מחשב נייח, סמארטפון (Android, iOS)

# כלי בדיקה:

- DevTools (Chrome)  
- Lighthouse (בדיקת נגישות וביצועים)  
- Pingdom (בדיקת מהירות)  
- כלי צילום מסך ודיווח תקלות: Snagit / Lightshot  
- ניהול באגים: Google Sheets או Jira

# קריטריונים לבדיקה:

- תנאים לתחילת הבדיקות: חיבור אינטרנט פעיל, גישה לאתר yad2.co.il  
- תנאים לסיום: כל תסריטי הבדיקה עברו/נכשלו עם תיעוד מלא  
- תנאים להפסקת הבדיקות: קריסת האתר, שינויים קריטיים שלא תואמו מראש

# רמות הבדיקות:

* בדיקות פונקציונליות:
* • בדיקות שפיות (Sanity)
* • תהליך חיפוש וסינון מודעות
* • הרשמה והתחברות
* • צפייה בפרטי מודעה
* • שליחת הודעה למוכר
* בדיקות לא פונקציונליות:
* • בדיקות נגישות (Lighthouse)
* • בדיקות עומסים בסיסיות (אם ניתן)
* • בדיקות תאימות בין דפדפנים
* • בדיקות שימושיות: האם החוויה ברורה וזורמת?
* • בדיקות רספונסיביות (נייד לעומת מחשב)

# ניהול הבדיקות:

- תיעוד בגיליון Google Sheets  
- כל באג ידורג לפי חומרה:  
 • Low  
 • Medium  
 • High  
 • Critical